

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.02.2023 № 19 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2022 год

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 79, согласно приложению.

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (verhnepodpolnenskoe-sp.ru).

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

 Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 15.02.2023 № 19

Отчет

 по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения; | Х | 1840,5 | 0,0 | 0,0 | 1840,5 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | 31.12.2022 | 1840,5 | 0,0 | 0,0 | 1840,5 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения я | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 3 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 1840,5 | 0,0 | 0,0 | 1840,5 | 0,0 |