

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05. 2014 № 41 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации

долгосрочной целевой Программы «Содержание внутрипоселковых дорог на

территории Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2015 годы»

по результатам за 2013год

В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 30.09.2013г. №102 «Об утверждении [Порядк](#Par38)а разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет, о реализации долгосрочной целевой Программы «Содержание внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 10.11.2011г. № 196, согласно приложению.

2. Разместить данное Постановление в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации – Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 12.05.2014 № 41

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Долгосрочной целевой Программы «Содержание внутрипоселковых дорог на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2015 годы»

по состоянию на 15 января 2014г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Степень выполнения мероприятия |
| наименование  показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | | | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | | | | |
| всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| Содержание дорог и тротуаров | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 1 | 1 | 0 | 500,9 | 0,0 | 0,0 | 500,9 | 0,0 | 499,32 | 0,0 | 0,0 | 499,32 | 0,0 | 99,7% |
| Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 6 | 6 | 0 | 1865,0 | 1634,5 | 0,0 | 230,5 | 0,0 | 1861,91 | 1633,36 | 0,0 | 228,55 | 0,0 | 99,8% |
| ВСЕГО: |  |  | 7 | 7 | 0 | 2365,9 | 1634,5 | 0,0 | 731,4 | 0,0 | 2361,22 | 1633,36 | 0,0 | 727,87 | 0,0 | 99,8% |

Начальник сектора экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чурсин

Главный специалист сектора ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Бузунова