

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.10.2023 № 72 х. Верхнеподпольный

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Верхнеподпольненского сельского поселения

№ 95 от 29.12.2022

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения № 95 от 29.12.2022 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2023 год», согласно приложению.

 2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (verhnepodpolnenskoe-sp.ru).

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

 Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 02.10.2023 № 72

План

реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5CAppData%5CLocal%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%E2%84%96%20104%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2013%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc#Par1127#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание зелёных насаждений» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт уличного освещения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселенияСектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | X | 1927,4 | 0,0 | 0,0 | 1927,4 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие1«Содержание уличного освещения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения и оплата коммунальных расходов | 31.12.2023 | 496,1 | 0,0 | 0,0 | 496,1 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Оплата коммунальных расходов» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | оплата коммунальных расходов | 31.12.2023 | 1431,3 | 0,0 | 0,0 | 1431,3 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселенияСектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | Х | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений,Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2023 | 4007,1 | 2931,6 | 0,0 | 1075,5 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Обращение с животными без владельцев | сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2023 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2. Реализация инициативного проекта «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Черюмкин, ул. Центральная, земельный участок № 8б» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | благоустройство территории  | 31.12.2023 | 1769,2 | 1510,0 | 0,0 | 259,2 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3. Реализация инициативного проекта «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: х. Верхнеподпольный, улица Школьная земельный участок № 1 а» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | благоустройство территории | 31.12.2023 | 1680,2 | 1421,6 | 0,0 | 258,6 | 0,0 |
| 3.4 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 1078,5 | 0,0 | 0,0 | 1078,5 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 1078,5 | 0,0 | 0,0 | 1078,5 | 0,0 |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 5 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 6535,8 | 2931,6 | 0,0 | 3604,2 | 0,0 |