АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.04.2025                                                  №27                            х. Верхнеподпольный

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищного фонда и социальной сферы

Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной сферы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026, согласно приложению.

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://verhnepodpolnenskoesp.ru/).

3. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника сектора по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения  –

И.Г. Бузунову.

Глава Администрации
Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                       И.С. Дашкова

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения

от.21.04.2025 № 27

| План мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной сферы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование организации | организационные мероприятия | регламентные мероприятия | технические мероприятия | сроки выполнения |
| 1 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения х.Верхнеподпольный ул.Школьная 1 | 1.Назначение ответственного лица за электрохозяйство 2.Заключение контракта на обслуживание сетей теплоснабжения |  |  | до 30.07.2025 |
| 2 | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК» СДК х.Верхнеподпольный ул.Школьная 1 | 1.Назначение ответственного лица за электрохозяйство 2.Заключение контракта на обслуживание сетей теплоснабжения | 1. Промывка и гидравлическое испытания системы отопления |  | до 30.07.2025 |
| 3 | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК» СДК х.Черюмкин ул.Центральная 67/3 | 1.Назначение ответственного лица за электрохозяйство 2.Заключение контракта на обслуживание сетей теплоснабжения 3. Назначение ответственного лица за газовое хозяйство 4. Инструктаж лиц, ответственных за пожарно-технический минимум 5. Инструктаж лиц, ответственных за газовое оборудование | 1. Промывка и гидравлическое испытания системы отопления 2. Техническое обслуживание газового оборудования 3. Обследование дымоходов (ВДПО) | 1. Монтаж котлов отопления | до 30.07.2025 |
| 4 | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК» СК х.Алитуб ул.Луговая 1 | 1.Назначение ответственного лица за электрохозяйство 2.Заключение контракта на обслуживание сетей теплоснабжения 3. Назначение ответственного лица за газовое хозяйство 4. Инструктаж лиц, ответственных за пожарно-технический минимум 5. Инструктаж лиц, ответственных за газовое оборудование | 1. Промывка и гидравлическое испытания системы отопления 2. Техническое обслуживание газового оборудования 3. Обследование дымоходов (ВДПО) |  | до 30.07.2025 |
| 5 | Жилищный фонд (многоквартирные дома): | 1. Проведение общих собраний жильцов по выбору организации по обслуживанию общедомовых сетей теплоснабжения 2. Заключение договора на обслуживание общедомовых сетей теплоснабжения 3. Заключение договора ВДПО | 1. Промывка и гидравлическое испытания системы отопления 2. Ежегодное техническое обслуживание общедомового газового оборудования 3. Обследование дымоходов (ВДПО) |  | до 30.07.2025 |
|  | х. Верхнеподпольный, ул. Дружбы 6 |  |  |  |  |
|  | х. Верхнеподпольный, ул. Школьная 8 |  |  |  |  |
|  | х. Верхнеподпольный, ул. Школьная 11 |  |  |  |  |
|  | х. Верхнеподпольный, ул. Школьная 12 |  |  |  |  |
|  | х. Верхнеподпольный, ул. Школьная 13 |  |  |  |  |