ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.2024                                                  № __                        х. Верхнеподпольный

О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 23.10.2018 № 78

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 27.08.2024 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению настоящего постановления.

1.2. Приложения 2, 3, 4, 5, 6 считать утратившим силу.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (verhnepodpolnenskoe-sp.ru).

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – А.Ю. Лапаеву.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                     И.С. Дашкова

Постановление вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеподпольненского                                                                                                                                            сельского поселения

от __.2024 № __

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского

сельского поселения»

Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского

сельского поселения»

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» разработана с учетом того, что развитие коммунального хозяйства на территории поселения, включающее в себя повышение уровня качества среды проживания населения, это одна из приоритетных задач Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

Основная цель – это создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния объектов коммунальной сферы и благоустройства территории поселения.

Большая часть коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения требует улучшения.

Большинство объектов коммунального хозяйства до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, реконструкции и строительстве новых сетей.

Программный подход к решению проблем развития коммунального хозяйства необходим, так как без стройной комплексной системы развития коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся коммунальным хозяйством.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию коммунального хозяйства на   территории Верхнеподпольненского сельского поселения на 2025-2030 годы.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» ожидается:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг,

- приобретение коммунальной техники.

.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Верхнеподпольненского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения;

- увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения;

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области

национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»

- государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» отражает в себе основные направления развития коммунального хозяйства поселения на 2025-2030 годы.

Главными целями Программы является:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения,

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг,

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,

- привлечение средств внебюджетных источников для модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры,

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг,

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,

- строительство сетей газоснабжения,

- содержание коммунальной техники,

- ремонт и содержание муниципального имущества коммунальной инфраструктуры.

## Приложение 1

к муниципальной программе

Верхнеподпольненского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения | Глава Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения Дашкова Ирина Сергеевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения Начальник сектора Бузунова Ирина Григорьевна |
| Период реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения | Этап I: 2019 – 2024 Этап II: 2025 – 2030 |
| Цели муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения | Цель 1 обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 6 879,3 тыс.руб. 2019 – 2024: 5 495,4 тыс.руб. 2025 – 2030: 1 383,9 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» - государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами | возрастания | % | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | информационная система отсутствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: - сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | ### срок реализации: 2025-2030 |  |
| ### 1.1. | ### Задача 1 содержание коммунальной техники Верхнеподпольненского сельского поселения | ### обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| ### 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: - сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | ### срок реализации: 2025-2030 |  |
| ### 2.1. | ### Задача 1 организация подвоза воды населению | ### обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| ### 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: - сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | ### срок реализации: 2025-2030 |  |
| ### 3.1. | ### Задача 1 уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения | ### обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| ### 3.2. | ### Задача 2 возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | ### обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028-2030 ### (справочно) | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | Муниципальная программа Верхнеподпольненского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### 724,6 | ### 328,6 | ### 330,7 | ### 0,0 | ### 1383,9 |
|  | бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района (всего), в том числе: | ### 724,6 | ### 328,6 | ### 330,7 | ### 0,0 | ### 1383,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, в том числе за счет средств: | 702,9 | 316,1 | 316,1 | 0,0 | 1335,1 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 464,8 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 620,8 |
|  | бюджет Аксайского района | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | ### внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники» ### (всего), в том числе: | ### 9,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 9,7 |
|  | бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района (всего), в том числе: | ### 9,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 9,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» ### (всего), в том числе: | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района (всего), в том числе: | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, в том числе за счет средств: | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Аксайского района | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | ### внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» ### (всего), в том числе: | 476,8 | 90,5 | 92,6 | 0,0 | 659,9 |
|  | бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района (всего), в том числе: | 476,8 | 90,5 | 92,6 | 0,0 | 659,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, в том числе за счет средств: | 464,8 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 620,8 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 464,8 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 620,8 |
|  | бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения Начальник сектора Бузунова Ирина Григорьевна |
| --- | --- |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» - государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели Комплекса процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами | возрастания | % | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов)

Комплекса процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028-2030 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) содержание коммунальной техники Верхнеподпольненского сельского поселения | ### содержание коммунальной техники Верхнеподпольненского сельского поселения | ### обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение

Комплекса процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028-2030 ### (справочно) | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники» ### (всего), в том числе: |  | ### 9,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 9,7 |
|  | бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района (всего), в том числе: |  | ### 9,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 9,7 |
|  | Расходы на содержание коммунальной техники Верхнеподпольненского сельского поселения (уплата налогов, сборов и иных платежей) | ### 0502 08 4 01 24210 850 | ### 9,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 9,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Аксайского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Приобретение и содержание коммунальной техники» на 2025 – 2027 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. содержание коммунальной техники Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  | Х | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Расходы на содержание коммунальной техники Верхнеподпольненского сельского поселения (уплата налогов, сборов и иных платежей) |  |  | 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2026 01.01-31.12.2027 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения Начальник сектора Бузунова Ирина Григорьевна |
| --- | --- |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» - государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели Комплекса процессных мероприятий

«Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами | возрастания | % | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) Комплекса процессных мероприятий

«Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028-2030 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт уличного освещения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) организация подвоза воды населению Верхнеподпольненского сельского поселения | ### Подвоз воды |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение Комплекса процессных мероприятий

«Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028-2030 ### (справочно) | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» ### (всего), в том числе: |  | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района (всего), в том числе: |  | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | Расходы на организацию подвоза воды населению Верхнеподпольненского сельского поселения | 0502 08 4 02 24270 240 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, в том числе за счет средств: | Х | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Аксайского района | Х | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 0,0 | 714,3 |
|  | ### внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»

на 2025 – 2027 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт уличного освещения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. организация подвоза воды Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  | Х | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. подвоз воды населению х. Алитуб |  |  | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |  | информационная система отсутствует |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения Начальник сектора Бузунова Ирина Григорьевна |
| --- | --- |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» - государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели Комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Верхнеподпольненского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами | возрастания | % | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) Комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028-2030 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| 1. Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ### населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### мероприятие (результат) 1.1. уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения | ### уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | ### обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача 2 Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ### населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### мероприятие (результат) 2.1.возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | ### возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение Комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028-2030 ### (справочно) | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» ### (всего), в том числе: |  | 476,8 | 90,5 | 92,6 | 0,0 | 659,9 |
|  | бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района (всего), в том числе: |  | 476,8 | 90,5 | 92,6 | 0,0 | 659,9 |
|  | расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения | ### 0501 08 4 03 24310 240 | ### 7,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 7,3 |
|  | возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | ### 0502 08 4 03 ST100 810 | ### 469,5 | ### 90,5 | ### 92,6 | ### 0,0 | ### 652,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 464,8 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 620,8 |
|  | бюджет Аксайского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения»

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) 1.1. уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения |  | Х | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.1.1. |  | Контрольная точка 1.1.1. расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения |  | 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2026 01.01-31.12.2027 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  | информационная система отсутствует |
| Задача 2 Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие (результат) 2.1.возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению |  |  |  |  |  | информационная система отсутствует |
| 2.1.1. |  | Контрольная точка 2.1.1. возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению |  | 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2026 01.01-31.12.2027 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  | информационная система отсутствует |

## Приложение 2

к муниципальной программе

Верхнеподпольненского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения»

Единый аналитический план реализации

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнеподпольненского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники» |  |  | сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Расходы на содержание коммунальной техники Верхнеподпольненского сельского поселения (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление 2 «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  | сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 238,1 | 0,0 | 0,0 | 238,1 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 2.1. организация подвоза воды Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1.1. подвоз воды населению х. Алитуб | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 238,1 | 0,0 | 0,0 | 238,1 | 0,0 |
| Направление 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 476,8 | 12,0 | 464,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1. уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1. возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 469,5 | 4,7 | 464,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 724,6 | 21,7 | 464,8 | 238,1 | 0,0 |