АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО                                         СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2012г.                                   № 100                          х. Верхнеподпольный

О внесении изменений в Постановление                                                                                   Администрации Верхнеподпольненского                                                                               сельского поселения от 19.04.2010 г. № 61

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 12.04.2010 г. № 56           «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Верхнеподпольненского сельского поселения, их формирования и реализации, и порядке проведения, и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»; -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 19.04.2010г. № 61 «Об утверждении Муниципальной целевой Программы комплексного благоустройства территории муниципального образования «Верхнеподпольненское сельское поселение» на 2010-2015 годы» следующие изменения:

1.1. п.10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| 10. Объемы и источники финансирования Программы. | Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения. Объемы финансирования на реализацию программы составляют 11477,3 тыс. руб., в том числе: 2010 – 3938,6 тыс. руб.; 2011 – 2355,2 тыс. руб.; 2012 – 1221,1 тыс. руб.; 2013 – 1252,7 тыс.руб. 2014 – 1315,4 тыс. руб. 2015 – 1394,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2010-2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решения о бюджете на 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направления финансирования.

| Наименование раздела. | Источник финансирования. | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Благоустройство в том числе: |  |  |
| 1.Выборочный капитальный ремонт тротуаров | 1.Областной бюджет 2.Бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения | 1855,8 481,5 | 1855,8 481,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 2. Изготовление проектно-сметной документации для реконструкции внутрипоселковой дороги | Районный бюджет | 955,5 | 0,0 | 955,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Содержание дорог и тротуаров | Бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения | 1143,7 | 750,7 | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Подпрограмма «Содержание уличного освещения и коммунальные расходы» |  | 5736,4 | 746,4 | 848,2 | 1031,9 | 983,2 | 1032,4 | 1094,3 |
| 5.Подпрограмма «Озеленение» |  | 481,7 | 0,0 | 45,1 | 95,7 | 106,2 | 111,5 | 118,2 |
| 6. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» |  | 797,7 | 104,2 | 113,4 | 93,5 | 163,3 | 171,5 | 181,8 |
| ВСЕГО: |  | 11477,3 | 3938,6 | 2355,2 | 1221,1 | 1252,7 | 1315,4 | 1394,3 |

Общая потребность затрат на обеспечение реализации основных направлений Программы составляет 11477,3 тыс. руб.

Программа будет реализовываться за счет средств бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района и других уровней бюджета, в объемах установленных Решением Собрания депутатов Верхнеподпольненского сельского поселения  на соответствующий финансовый год».

1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«Программные мероприятия по комплексному благоустройству

территории муниципального образования

«Верхнеподпольненское сельское поселение» на 2010-2015 годы.

|  | Наименование объекта | Вид работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |
| Содержание дорог и тротуаров | х. Верхнеподпольный, ул. Дружбы | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного без добавления нового материала (протяженность 500 м) | II-III квартал 2010 г |
|  | ул. Школьная | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного с добавлением нового материала (протяженность 200 м) | II-III квартал 2010 г. |
|  | Тротуар по ул. Советская | - Очистка тротуара от снега вручную. - Уборка тротуара вручную (протяженность 970 м) - Выборочный капитальный ремонт тротуарных дорожек (протяженность 970 м.) | I квартал 2010 г. В течение 2010 г. Октябрь 2010 г. |
|  | центральная площадь | - Уборка мусора (площадь 10790 м2). - Побелка бордюров. - Скашивание газонной травы. - - Очистка от снега. |  |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Уборка мусора (площадь 10500 м2) - Отсыпка дорожек. - Обкос сорной растительности. | II-III квартал 2010 г. |
|  | х. Черюмкин, ул. Набережная | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала (протяженность 1200 м) | II-III квартал 2010 г. |
|  | ул. Молодежная | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного без добавления нового материала (протяженность 1100 м). | II-III квартал 2010 г. |
|  | тротуар по ул. Молодежная | - Очистка тротуара от снега вручную. - Уборка тротуара вручную. - Текущий ремонт тротуара (протяженность 970 м) - Выборочный капитальный ремонт тротуарных дорожек (протяженность 640 м.) | I квартал 2010 II-III квартал 2010 г. Октябрь 2010 г. |
|  | х. Слава Труда, ул. Славянская | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного без добавления нового материала (протяженность 500 м). | II-III квартал 2010 г. |
|  | ул. Степная | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного без добавления нового материала (протяженность 500 м). | II-III квартал 2010 г. |
|  | х. Алитуб, ул. Богатырская | - Исправления профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала (протяженность 1300м) | октябрь-ноябрь 2010 г. |
|  | х. Алитуб, пер. Колодезный | - Исправления профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала (протяженность 400м). | октябрь-ноябрь 2010 г. |
|  | Все внутрипоселковые дороги, тротуары, территория парка, центральной площади и территории памятников ветеранам ВОВ | - Очистка покрытия от снега; - Обкос травы и сорной растительности роторной косилкой и газонокосилкой. - Уборка скошенной травы и растительности. - Уборка мусора. | I квартал 2010 г. II-III квартал 2010 г. |
|  | Прочие мероприятия по содержанию дорог и тротуаров | Выполнение работ по строительному контролю за работами по выборочному капитальному ремонту тротуарных дорожек: - х. Верхнеподпольный, ул. Советская (970м.), - х. Черюмкин, ул. Молодежная (640м.). | ноябрь 2010 г. |
| Содержание уличного освещения и коммунальные расходы | х. Верхнеподпольный, сети наружного освещения по всем улицам | - Ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения. - Ремонт светильников (общая протяженность сетей 6000 м). - Замена изолированных проводов 0,4 кВт с помощью механизмов (протяженность 300 м). | В течение 2010 г. |
|  | х. Черюмкин, сети наружного освещения по всем улицам | - Ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения - Ремонт светильников (общая протяженность сетей 11100 м). - Замена изолированных проводов 0,4 кВт с помощью механизмов (протяженность 680 м). | В течение 2010 г. |
|  | х. Алитуб, сети наружного освещения по всем улицам | - Монтаж узла автоматического управления и учета уличного освещения. - Ремонт светильников (общая протяженность сетей 5000 м). | В течение 2010 г. |
|  | х. Слава Труда, сети наружного освещения по всем улицам | - Ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения - Ремонт светильников (общая протяженность сетей 3100 м). | В течение 2010 г. |
| Озеленение | х. Верхнеподпольный, Центральная площадь | - Благоустройство клумб (высадка цветов, кустарников, саженцев, скашивание газонной травы, уход за клумбой). - Высадка саженцев деревьев и кустарника. - Обрезка кустарника, деревьев. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2010 г. |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Окультуривание деревьев. - Высадка саженцев деревьев и кустарника. - Побелка деревьев. | II-III квартал 2010 г. |
|  | ул. Дружбы | - Окультуривание деревьев. | В течение 2010 г. |
|  | х. Черюмкин, территория памятника ветеранам ВОВ по ул. Центральная | - Высадка саженцев. - Побелка деревьев. - Скашивание травы. | II-III квартал 2010 г. |
| Прочие мероприятия по благоустройству | территория Верхнеподпольненского сельского поселения | - Покраска детской площадки в парке. - Прочие работы по благоустройству (сбор мусора по всей территории поселения вручную, ликвидация несанкционированных свалок). - Проведение субботников и мероприятий в рамках «Чистая пятница». | II-III квартал 2010 г |
| 2011 год |
| Содержание дорог и тротуаров | х. Верхнеподпольный, ул. Дружбы | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала (протяженность 775 м) - Изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта дороги. | II-III квартал 2011 г. В течение 2011 г. |
|  | ул. Новая | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала (протяженность 350 м) | II-III квартал 2011 г. |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Реконструкция тротуарных дорожек. | II-III квартал 2011 г. |
|  | х. Черюмкин, ул. Молодежная | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного без добавления нового материала (протяженность 1100 м). | II-III квартал 2011 г. |
|  | ул. Набережная | - Изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта дороги (900 м.). | В течение 2011 г. |
|  | пер. Юбилейный | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного с добавлением нового материала (протяженность 380 м). | II-III квартал 2011 г. |
|  | х. Алитуб, пер. Колодезный | - Изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта дороги. | В течение 2011 г. |
|  | ул. Донская | - Исправления профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала (протяженность 1300м) | II-III квартал 2011 г. |
|  | х. Слава Труда, ул. Славянская | - Устройство серповидного профиля выше нулевых отметок. - Изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта дороги | II-III квартал 2011 г. |
|  | Все внутрипоселковые дороги, тротуары, территория парка, центральной площади и территории памятников ветеранам ВОВ | - Очистка покрытия от снега; - Обкос травы и сорной растительности роторной косилкой и газонокосилкой. - Уборка скошенной травы и растительности. - Уборка мусора. | II-III квартал 2011 г. II-III квартал 2011 г. |
| Содержание уличного освещения коммунальные расходы | х. Верхнеподпольный, сети наружного освещения по всем улицам | - Ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения. - Ремонт светильников и частичная замена на энергосберегающие (общая протяженность сетей 6000 м). - Замена изолированных проводов 0,4 кВт с помощью механизмов. - Монтаж дополнительных светильников по ул. Дружбы. - Установка и монтаж новогодней иллюминации. | В течение 2011 г. IV квартал 2011г. |
|  | х. Черюмкин, сети наружного освещения по всем улицам | - Монтаж узла автоматического управления и учета уличного освещения. - Ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения - Ремонт светильников и частичная замена на энергосберегающие (общая протяженность сетей 11100 м). - Замена изолированных проводов 0,4 кВт с помощью механизмов по ул. Набережная (протяженность 550 м). - Монтаж дополнительных светильников по ул. Молодежная. | В течение 2011 г. |
|  | х. Алитуб, сети наружного освещения по всем улицам | - Монтаж узла автоматического управления и учета уличного освещения. - Ремонт светильников и частичная замена на энергосберегающие (общая протяженность сетей 5000 м). - Замена изолированных проводов 0,4 кВт с помощью механизмов (протяженность 500 м). - Монтаж дополнительных светильников по ул. Донская. | В течение 2011 г. |
|  | х. Слава Труда, сети наружного освещения по всем улицам | - Ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения - Ремонт светильников и частичная замена на энергосберегающие (общая протяженность сетей 3100 м). | В течение 2011 г. |
| Озеленение | х. Верхнеподпольный, центральная площадь | - Благоустройство клумб. - Высадка цветов. - Высадка саженцев деревьев и кустарника (собственный материал). - Обрезка кустарника. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2011 г. |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Окультуривание деревьев. - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Побелка деревьев. | II-III квартал 2011 г. |
|  | ул. Школьная | - Окультуривание деревьев. | В течение 2011 г |
|  | х. Черюмкин, территория памятника ветеранам ВОВ, ул.Центральная | - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Скашивание травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2011 г. |
|  | х. Алитуб, территория памятника ветеранам ВОВ | - Высадка саженцев (собственный материал). - Высадка цветов. - Скашивание травы. | II-III квартал 2011 г. |
| Прочие мероприятия по благоустройству | территория Верхнеподпольненского сельского поселения | - Прочие работы по благоустройству (сбор мусора по всей территории поселения вручную, ликвидация несанкционированных свалок). - Проведение субботников и мероприятий в рамках «Чистая пятница». - Разработка проекта магистрального водопровода х.Верхнеподпольный-х.Алитуб. | II-III квартал 2011 г. В течение 2011 г. |
| 2012 год |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения и коммунальные расходы» | х.Верхнеподпольный | ул.Советская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. - установка и монтаж новогодней иллюминации. -ул.Зеленая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дружбы: - строительство участка уличного освещения от № 28 по № 36 (при наличии финансирования); - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (7 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Новая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Мира: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2012 г. |
|  | х. Черюмкин, | ул.Центральная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. ул.Молодежная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. пер.Юбилейный: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Набережная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2012 г. |
|  | х. Алитуб, | ул.Российская: - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Богатырская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Донская: - ремонт светильников и частичная (2 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Заречная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Луговая: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Масловская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Туба: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Казачий: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Колодезный: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Крученная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; | В течение 2012 г. |
|  | х. Слава Труда, | ул.Славянская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Степная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дорожная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2012 г. |
| Подпрограмма «Озеленение» | х.Верхнеподпольный Центральная площадь | - Благоустройство клумб. - Высадка цветов. - Высадка саженцев деревьев и кустарника (собственный материал). - Обрезка кустарника - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2012 г. |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Окультуривание деревьев (3 шт.) - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Побелка деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2012 г. |
|  | ул. Школьная | - Окультуривание деревьев (5 шт.) - Побелка деревьев. | В течение 2012 г. |
|  | ул. Советская | - Окультуривание деревьев (5 шт.) | В течение 2012 г. |
|  | х. Черюмкин, территория памятника ветеранам ВОВ по ул. Центральная | - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2012 г. |
|  | ул. Центральная | - Окультуривание деревьев (5 шт.) | В течение 2012 г. |
|  | ул. Набережная | - Окультуривание деревьев (3 шт.) | В течение 2012 г. |
|  | ул. Молодежная | - Окультуривание деревьев (3 шт.) | В течение 2012 г. |
|  | х. Алитуб, территория памятника ветеранам ВОВ | - Высадка саженцев деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2012 г. |
|  | ул. Российская | - Окультуривание деревьев (3 шт.) | В течение 2012 г. |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | Территория Верхнеподпольненского сельского поселения | - привлечение безработных граждан и школьных бригад к выполнению работ по благоустройству с оформлением через ЦЗН Аксайского района; - перевозка невостребованных трупов с места смерти в морг. - разработка генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения. - заключение договора по противоклещевой обработке мест массового посещения населения. | В течение 2012 г. II квартал 2012г. III квартал 2012г. |
| 2013 год |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения и коммунальные расходы» | х.Верхнеподпольный | ул.Советская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. - установка и монтаж новогодней иллюминации. ул.Зеленая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дружбы: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Новая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Мира: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2013 г. |
|  | х. Черюмкин, | ул.Центральная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. ул.Молодежная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. пер.Юбилейный: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Набережная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2013 г. |
|  | х. Алитуб, | ул.Российская: - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Богатырская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Донская: - ремонт светильников и частичная (2 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Заречная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Луговая: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Масловская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Туба: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Казачий: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Колодезный: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Крученная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; | В течение 2013 г. |
|  | х. Слава Труда, | ул.Славянская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Степная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дорожная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2013 г. |
| Подпрограмма «Озеленение» | х.Верхнеподпольный центральная площадь | - Благоустройство клумб. - Высадка цветов. - Высадка саженцев деревьев и кустарника (собственный материал). - Обрезка кустарника - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2013 г. |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Окультуривание деревьев (5 шт.) - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Побелка деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2013 г. |
|  | ул. Новая | - Окультуривание деревьев (5 шт). | В течение 2013 г. |
|  | х. Черюмкин, территория памятника ветеранам ВОВ по ул. Центральная | - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2013 г. |
|  | ул. Набережная | - Окультуривание деревьев (3 шт.). | В течение 2013 г. |
|  | х. Алитуб, территория памятника ветеранам ВОВ | - Высадка саженцев деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2013 г. |
|  | х.Слава Труда ул. Дорожная | - Окультуривание деревьев (3 шт.). | В течение 2013 г. |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | Территория Верхнеподпольненского сельского поселения | - привлечение безработных граждан и школьных бригад к выполнению работ по благоустройству с оформлением через ЦЗН Аксайского района; - перевозка невостребованных трупов с места смерти в морг. | В течение 2013 г. |
| 2014 год |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения и коммунальные расходы» | х.Верхнеподпольный | ул.Советская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. - установка и монтаж новогодней иллюминации. ул.Зеленая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дружбы: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (2 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Новая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Мира: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2014 г. |
|  | х. Черюмкин, | ул.Центральная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. ул.Молодежная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. пер.Юбилейный: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Набережная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2014 г. |
|  | х. Алитуб, | ул.Российская: - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Богатырская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Донская: - ремонт светильников и частичная (2 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Заречная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Луговая: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Масловская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Туба: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Казачий: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Колодезный: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Крученная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; | В течение 2014 г. |
|  | х. Слава Труда, | ул.Славянская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Степная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дорожная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2014 г. |
| Подпрограмма «Озеленение» | х.Верхнеподпольный центральная площадь | - Благоустройство клумб. - Высадка цветов. - Высадка саженцев деревьев и кустарника (собственный материал). - Обрезка кустарника - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2014 г. |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Окультуривание деревьев (6 шт.) - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Побелка деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2014 г. |
|  | ул. Новая | - Окультуривание деревьев (3 шт.). | В течение 2014 г. |
|  | х. Черюмкин, территория памятника ветеранам ВОВ по ул. Центральная | - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2014 г. |
|  | ул. Молодежная | - Окультуривание деревьев (4 шт.) | В течение 2014 г. |
|  | ул.Центральная | - Окультуривание деревьев (6 шт.) | В течение 2014 г. |
|  | х. Алитуб, территория памятника ветеранам ВОВ | - Высадка саженцев деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2014 г. |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | Территория Верхнеподпольненского сельского поселения | - привлечение безработных граждан и школьных бригад к выполнению работ по благоустройству с оформлением через ЦЗН Аксайского района; - перевозка невостребованных трупов с места смерти в морг. | В течение 2014 г. |
| 2015 год |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения и коммунальные расходы» | х.Верхнеподпольный | ул.Советская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. - установка и монтаж новогодней иллюминации. ул.Зеленая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дружбы: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (2 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Новая: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Мира: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2015 г. |
|  | х. Черюмкин, | ул.Центральная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. ул.Молодежная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - монтаж дополнительных светильников (3 шт.); - перевод временного режима. пер.Юбилейный: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Набережная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2015 г. |
|  | х. Алитуб, | ул.Российская: - ремонт светильников и частичная (3 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Богатырская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Донская: - ремонт светильников и частичная (2 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Заречная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Луговая: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Масловская: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Туба: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Казачий: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; пер.Колодезный: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; ул.Крученная: - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; | В течение 2015 г. |
|  | х. Слава Труда, | ул.Славянская: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Степная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. ул.Дорожная: - ремонт узлов автоматического управления и учета уличного освещения; - ремонт светильников и частичная (1 шт.) замена на энергосберегающие; - перевод временного режима. | В течение 2015 г. |
| Подпрограмма «Озеленение» | х.Верхнеподпольный центральная площадь | - Благоустройство клумб. - Высадка цветов. - Высадка саженцев деревьев и кустарника (собственный материал). - Обрезка кустарника - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2015 г. |
|  | ул. Дружбы (парк) | - Окультуривание деревьев (4 шт.) - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Побелка деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. | II-III квартал 2015 г. |
|  | ул. Советская | - Окультуривание деревьев (10 шт.). | В течение 2015 г. |
|  | х. Черюмкин, территория памятника ветеранам ВОВ по ул. Центральная | - Высадка саженцев деревьев (собственный материал). - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2015 г. |
|  | ул. Набережная | - Окультуривание деревьев (3 шт.) | В течение 2015 г. |
|  | ул. Центральная | - Окультуривание деревьев (6 шт.) | В течение 2015 г. |
|  | х. Алитуб, территория памятника ветеранам ВОВ | - Высадка саженцев деревьев. - Посев газонной травы. - Скашивание и уборка скошенной травы. - Побелка деревьев. - Побелка бордюров. | II-III квартал 2015 г. |
|  | ул. Российская | - Окультуривание деревьев (5 шт.). | В течение 2015 г. |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | Территория Верхнеподпольненского сельского поселения | - привлечение безработных граждан и школьных бригад к выполнению работ по благоустройству с оформлением через ЦЗН Аксайского района; - перевозка невостребованных трупов с места смерти в морг. | В течение 2015 г. |

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Верхнеподпольненского сельского поселения.

4. Контроль  исполнения  данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                        Т.Н. Терских