АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО                                         СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2012г.                                       №  144                          х. Верхнеподпольный

О внесении изменений в Постановление                                                                                   Администрации Верхнеподпольненского                                                                               сельского поселения от 10.11.2011 г. № 196

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 12.04.2010 г. № 56  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Верхнеподпольненского сельского поселения, их формирования и реализации, и порядке проведения, и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»; -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 10.11.2011г. №196 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Содержание внутрипоселковых дорог на  территории Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2015 годы» следующие изменения:

1.1. п.10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| 10. Объемы и источники финансирования Программы. | Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения. Объемы финансирования на реализацию программы составляют 23180,5 тыс. руб., в том числе: 2012 – 4440,0 тыс. руб.; 2013 – 2292,1 тыс.руб.; 2014 – 15145,8 тыс. руб.; 2015 – 1302,6 тыс. руб.; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2010-2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решения о бюджете на 2012, 2013, 2014, 2015 годы. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы и система

программных мероприятий.

Общая потребность затрат на обеспечение реализации основных направлений Программы составляет 23180,5тыс. руб.

| Наименование раздела. | Источник финансирования. | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Содержание дорог и тротуаров | Бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения | 3137,5 |  | 767,9 | 416,2 | 1008,2 | 945,2 |
| Содержание и текущий ремонт дорог | Областной бюджет | 1873,9 |  | 820,0 | 339,1 | 357,4 | 357,4 |
| Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | Областной бюджет | 2717,7 |  | 1411,4 | 1306,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Аксайского района | 247,3 |  | 247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения | 232,3 |  | 1,8 | 230,5 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию дорог по ул.Мира и ул.Набережная | Областной бюджет | 850,0 |  | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Аксайского района | 224,6 |  | 224,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция дороги по ул.Дружбы | Областной бюджет | 13780,2 |  | 0,0 | 0,0 | 13780,2 | 0,0 |
| Изготовление проекта организации дорожного движения | Бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения | 77,7 |  | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительный контроль работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения | 29,3 |  | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка дорожных знаков по ул.Школьная, х.Верхнеподпольный | Бюджет Верхнеподпольненского сельского поселения | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  | 23180,5 |  | 4440,0 | 2292,1 | 15145,8 | 1302,6 |

1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

Программные мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог на территории муниципального образования

«Верхнеподпольненское сельское поселение» на 2012-2015 годы.

| 2012 год |
| --- |
| х. Верхнеподпольный, ул. Дружбы | - Исправление профиля основания и покрытия из щебня с добавлением нового материала (протяженность 1000 м) | II-III квартал 2012 г |
| ул. Новая | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала | II-III квартал 2013 г. |
| ул.Мира | - Изготовление проектно-сметной документации для реконструкции дороги | II-III квартал 2013 г. |
| Проезды к внутридворовым территориям МКД по ул.Школьная и ул.Дружбы | - Ремонт проездов к внутридворовым территориям МКД по ул.Школьная и ул.Дружбы | II-IV квартал 2013 г. |
| х. Черюмкин, ул. Набережная | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала (протяженность 190 м); - Изготовление проектно-сметной документации для реконструкции дороги | II-III квартал 2012 г. |
| пер. Юбилейный | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного с добавлением нового материала | II-III квартал 2012 г. |
| - от ул. Центральной д.№5 до ул. Набережной д.№1, протяженностью 0,3км, (щеб.-тыр); - от ул. Центральной д.№67 до ул. Набережная д.№22, протяженностью 0,12 км,- (щеб.-тыр); - от ул. Центральной д.№75 до ул. Набережная д.№27, протяженностью 0,11 км, (щеб.-тыр); - от ул. Центральной д.№91.до ул. Набережной д.№35, протяженностью 0,10 км, (щеб.-тыр); | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала. | II-III квартал 2012 г. |
| х. Слава Труда ул. Степная | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного с добавлением нового материала | II-III квартал 2012 г. |
| х. Слава Труда ул. Славянская | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного с добавлением нового материала | II-III квартал 2012 г. |
| х. Слава Труда ул. Дорожная | - Ямочный ремонт | II-IV квартал 2012 г. |
| х. Алитуб ул. Богатырская | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-III квартал 2012 г. |
| ул. Донская | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-IV квартал 2012 г. |
| ул. Масловская | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-III квартал 2012 г. |
| ул. Луговая | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-IV квартал 2012 г. |
| Все внутрипоселковые дороги, тротуары, территория парка, центральной площади и территории памятников ветеранам ВОВ | - Очистка дорожного покрытия от снега; - Обкос травы и сорной растительности роторной косилкой и газонокосилкой. - Уборка скошенной травы и растительности. - Уборка мусора. | I,IV квартал 2012 г. II-IV квартал 2012 г. В течение 2012 г. |
| 2013 год |
| х. Верхнеподпольный, ул. Новая | - Исправление профиля основания и покрытия щебеночного с добавлением нового материала; | В течение 2013 г. |
| Проезды к внутридворовым территориям МКД по ул.Школьная и ул.Дружбы | - Ремонт проездов к внутридворовым территориям МКД по ул.Школьная и ул.Дружбы | II-IV квартал 2013 г. |
| Дорога от х.Верхнеподпольный до х. Слава Труда | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-III квартал 2013 г. |
| Все внутрипоселковые дороги, тротуары, территория парка, центральной площади и территории памятников ветеранам ВОВ | - Очистка дорожного покрытия от снега; - Обкос травы и сорной растительности роторной косилкой и газонокосилкой. - Уборка скошенной травы и растительности. - Уборка мусора. | I,IV квартал 2013 г. II-III квартал 2013 г. В течение 2013 г. |
| 2014 год |
| х. Верхнеподпольный, ул. Новая | - Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию (при наличии финансирования). | II-III квартал 2014 г. |
| ул. Дружбы | - Реконструкция дороги (при наличии софинансирования) | II-III квартал 2014 г. |
| х. Черюмкин, ул. Молодежная | - Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию дороги(при наличии финансирования). | II-III квартал 2014 г. |
| х.Слава Труда ул.Славянская | - Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию дороги(при наличии финансирования). | II-III квартал 2014 г. |
| ул.Степная | - Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию дороги(при наличии финансирования). | II-III квартал 2014 г. |
| х. Алитуб, пер. Туба | - Исправления профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала | II-III квартал 2014 г. |
| ул. Крученная | - Исправления профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала | II-III квартал 2014 г. |
| ул.Богатырская | - Исправления профиля основания и покрытия из тырсы с добавлением нового материала | II-III квартал 2014 г. |
| Все внутрипоселковые дороги, тротуары, территория парка, центральной площади и территории памятников ветеранам ВОВ | - Очистка покрытия от снега; - Обкос травы и сорной растительности роторной косилкой и газонокосилкой. - Уборка скошенной травы и растительности. - Уборка мусора. | II-III квартал 2014 г. II-III квартал 2014 г. В течение 2014 г. |
| 2015 год |
| от а/д « Подьезд от « Подъезда к ст. Старочеркассская» к х.Алитуб в южном направлении к х.Верхнеподпольный с выходом на ул. Дружбы | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала (протяженность 3650 м). | II-III квартал 2015 г. |
| х.Алитуб ул.Заречная | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-III квартал 2015 г. |
| Пер.Казачий | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-III квартал 2015 г. |
| пер. Колодезный | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-III квартал 2015 г. |
| ул. Масловская | - Исправление профиля основания и покрытия из тырсы без добавления нового материала | II-III квартал 2015 г. |
| Все внутрипоселковые дороги, тротуары, территория парка, центральной площади и территории памятников ветеранам ВОВ | - Очистка дорожного покрытия от снега; - Обкос травы и сорной растительности роторной косилкой и газонокосилкой. - Уборка скошенной травы и растительности. - Уборка мусора. | I квартал 2015 г. II-III квартал 2015 г. В течение 2015 г. |

Программа будет реализовываться за счет средств бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района и других уровней бюджета, в объемах установленных Решением Собрания депутатов Верхнеподпольненского сельского поселения  на соответствующий финансовый год».

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

4.  Контроль  исполнения  данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения –   Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                            Т.Н. Терских