АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2013 г.                             № 10                                  х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации

долгосрочной целевой Программы                                                                                   «Содержание внутрипоселковых дорог  на

территории Верхнеподпольненского                                                                               сельского поселения на 2012-2015 годы»

по результатам за 2012год

В соответствии с Постановлением  Администрации Верхнеподпольненского  сельского поселения от 12.04.10 г. № 56 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Верхнеподпольненского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных программ Верхнеподпольненского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить отчет, о реализации долгосрочной целевой Программы                                                                                   «Содержание внутрипоселковых дорог  на территории Верхнеподпольненского                                                                               сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 10.11.2011г.   № 196,  согласно приложению.

2. Разместить данное Постановление в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации – Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                 Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 29 января 2013г. № 10

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Долгосрочной целевой Программы  «Содержание внутрипоселковых дорог  на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2015 годы»

По состоянию на 15 января 2013г.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| Содержание дорог и тротуаров | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 1 | 1 | 0 | 770,9 | 0,0 | 0,0 | 770,9 | 0,0 | 767,9 | 0,0 | 0,0 | 767,9 | 0,0 | 99% |
| Содержание и текущий ремонт дорог | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 2 | 2 | 0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256% |
| Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 4 | 4 | 0 | 1479,1 | 1257,2 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 1660,5 | 1411,4 | 247,3 | 1,8 | 0,0 | 112% |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию дорог по ул.Мира и ул.Набережная | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 2 | 2 | 0 | 1100,0 | 850,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 850,0 | 224,6 | 0,0 | 0,0 | 97% |
| Изготовление проекта организации дорожного движения | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 77% |
| Строительный контроль работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 1 | 1 | 0 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 100% |
| Приобретение и установка дорожных знаков по ул.Школьная, х.Верхнеподпольный | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100% |
| ВСЕГО: |  |  | 12 | 12 | 0 | 3809,3 | 2427,2 | 471,9 | 36,5 | 0,0 | 4440,0 | 3081,4 | 471,9 | 886,7 | 0,0 | 116% |

Начальник сектора экономики и финансов   _______________   А.А.Чурсин

Ведущий специалист сектора ЖКХ    ________________    И.Г.  Бузунова