АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01. 2015                                         № 7                                  х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения»

по результатам за 2014год

В соответствии с Постановлением  Администрации Верхнеподпольненского  сельского поселения от 30.09.2013г. №102 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы                                                                                   муниципальную программу «Содержание, ремонт и реконструкция  внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения», утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 15.10.2013г.   № 121,  согласно приложению.

2. Разместить данное Постановление в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации – Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                 Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 12.01.2015  № 7

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной Программы  «Содержание, ремонт и реконструкция  внутрипоселковых дорог и тротуаров

на территории Верхнеподпольненского сельского поселения»

по состоянию на 12 января 2015г.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 7 | 6 | 85,7% | 17506,9 | 14137,6 | 0,0 | 3369,3 | 0,0 | 2250,5 | 357,4 | 0,0 | 1893,12 | 0,0 | 85,7% |
| «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 6 | 6 | 0 | 1226,7 | 357,4 | 0,0 | 869,3 | 0,0 | 2250,5 | 357,4 | 0,0 | 1893,12 | 0,0 | 100% |
| «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» | повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | количество мероприятий | 1 | 0 | 100% | 16280,2 | 13780,2 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Начальник сектора экономики и финансов   _______________   И.А. Гурьева

Главный  специалист сектора ЖКХ    ________________    И.Г.  Бузунова