

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01. 2016 № 3 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Комплексное благоустройство

территории Верхнеподпольненского сельского поселения»

по результатам за 2015г.

В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 30.09.2013г. №102 «Об утверждении [Порядк](#Par38)а разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет, о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» по результатам за 2015г., утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 15.10.2013г. № 120, согласно приложению.

2. Разместить данное Постановление в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации – Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 12.01.2016 № 3

ОТЧЕТ

О финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения»

по состоянию на 12 января 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Степень выполнения мероприятия |
| наименование  показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | | | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | районный бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | районный бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1. Подпрограмма 1«Озеленение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; | Тыс.м2 | 4,8 | 4,8 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100% |
| 2.Подпрограмма 2«Содержание и ремонт уличного освещения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | повышения уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества уличного освещения на территории Верхнеподпольненского сельского поселения; | км | 29,71 | 29,71 | 0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 912,0 | 0,0 | 1567,5 | 0,0 | 0,0 | 1567,5 | 0,0 | 172% |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды;  повышение уровня эстетичности и комфортной среды проживания в населенных пунктах поселения | количество мероприятий | 14 | 14 | 0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | 143,3% |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **0** | **1052,0** | **0,0** | **0,0** | **1052,0** | **0,0** | **1724,8** | **0,0** | **0,0** | **1724,8** | **0,0** |  |

Начальник сектора экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Гурьева

Главный специалист по вопросам ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Бузунова