

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023 № 16 х. Верхнеподпольный

Об утверждении **«**Дорожной карты» (план-графика)

о мерах, направленных на недопущение

несанкционированного размещения отходов на

территории Верхнеподпольненского сельского

поселения на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить **«**Дорожную карту» (план-график) о мерах, направленных на недопущение несанкционированного размещения отходов на территории Верхнеподпольненского сельского поселения на 2023 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (verhnepodpolnenskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – Бузунову И.Г.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Постановление вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение

 к постановлению Администрации Верхнеподпольненского сельского

 поселения от 14.02.2023 № 16

**«**Дорожная карта» (план-график)

о мерах, направленных на недопущение несанкционированного размещения отходов на территории Верхнеподпольненского сельского поселения на 2023 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Создание штаба по благоустройству территории Верхнеподпольненского сельского поселения | февраль  | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения |
| 2. | Создание комиссии по выявлению несанкционированных свалочных очагов мусора | февраль | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 3. | Разработка плана мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | февраль  | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 4. | Проведение заседаний штаба по благоустройству и рабочих совещаний с руководителями организаций и учреждений по вопросам реализации комплекса мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потребления на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | мартапрельиюньсентябрьоктябрь | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 5. | Закрепление территорий, определенных к уборке за организациями, учреждениями и населением. | февраль  | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 6. | Проведение комиссионных объездов территории Верхнеподпольненского сельского поселения на предмет выявления мест несанкционированного размещения отходов. При выявлении мест несанкционированного размещения отходов - проведение работ, согласно плана дополнительных мероприятий. | весь период | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 7. | Усиление мер административного воздействия на нарушителей Правил благоустройства территории Верхнеподпольненского сельского поселения | весь период | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 8. | Проведение месячников чистоты и субботников и «Чистых пятниц» на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | II-IV квартал  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения, организации и учреждения, находящиеся на территории Верхнеподпольненского сельского поселения, население |
| 9. | Осуществление работы по повышению охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, переход на контейнерный сбор мусора. | весь период | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 10. | Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости заключения договоров на сбор и вывоз крупногабаритных и строительных отходов со специализированной организацией и недопущении размещения отходов производства и потребления в неспециализированных для этих целей местах. | весь период | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 11. | Размещение в местных СМИ, на официальном сайте поселения и информационных стендах информационных материалов о недопущении размещения отходов производства и потребления в неспециализированных для этих целей местах. | весь период | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 12. | Информирование хозяйствующих субъектов о соблюдении законодательства в сфере охраны окружающей среды, благоустройства и обращения с отходами. | весь период | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |
| 13. | Установка информационных щитов о недопущении размещения отходов производства и потребления в местах предполагаемого размещения отходов. | весь период | Сектор по вопросам ЖКХ и сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского |