АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2024                                                   № 39                               х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 79, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://verhnepodpolnenskoesp.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – Дашкову И.С.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                      А.Г. Ягольник

Постановление вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение к постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 09.04.2024 № 39

ОТЧЕТ

об эффективности реализации муниципальной программы

«Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2023 год

Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 79 была принята муниципальная программа «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения».

Основными целями программы являются

- обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,

- повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения;

Реализация целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

- проведение комплексной оценки внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения, на предмет определения уровня соответствия современным требованиям;

- выявление потребности в реализации мероприятий по содержанию,  ремонту и реконструкции  внутрипоселковых дорог и тротуаров;
- разработка плана проведения мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей;
- реконструкция и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров, расположенных на территории поселения;

- установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки на внутрипоселковых дорогах;

- поддержание санитарного порядка на тротуарах и придорожной территории внутрипоселковых дорог.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

Подпрограмма 1: Удельный показатель повышения эффективности   мероприятий по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров

Подпрограмма 2: Удельный показатель повышения эффективности   мероприятий по ремонту и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы в 2023 году представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Результаты реализации основных целей программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. Запланированные на 2023 год результаты реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Информация об эффективности муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского

сельского поселения» Верхнеподпольненского сельского поселения»

Оценка эффективности программы «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» осуществляется по следующим критериям:

1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей программы», характеризует степень достижения целей и решения задач программы. Критерий рассчитывается по формуле:

где  КЦИi  –  степень  достижения  i- го  целевого показателя Программы;

ЦИФi  –  фактическое  значение  i- го  целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i- го целевого показателя Программы.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям,

утвержденным программой, приведено в таблице № 1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей результативности | Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, к показателю, утвержденному Программой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Удельный показатель повышения эффективности мероприятий по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 1/1 = 1 |
| 2. | Удельный показатель повышения эффективности мероприятий по ремонту и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0/1=0 |
| 2. | Эффективность реализации Программы | (1+0/2)*100=50% |

В соответствии с программой значение показателя «Степень достижения i-го целевого показателя программы» должно быть больше либо равно 1. Исходя из данных Таблицы №1 по итогам 2023 года программу можно считать неэффективной.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета». Критерий рассчитывается по формуле:

где КБЗi  –  степень  соответствия  бюджетных  затрат  i- го  мероприятия

подпрограммы Программы;

БЗФi  – фактическое  значение  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i- го мероприятия подпрограммы Программы.

Запланированный объем финансирования мероприятий подпрограмм программы «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2023 год составил 4479,5 тыс. руб., фактический объем расходов по мероприятиям подпрограмм программы составил 4479,3 тыс. руб.  Все средства местного бюджета Исполнение программных мероприятий в части использования бюджетных средств (КБЗ i) составило 100 % и представлен в приложении № 3.

Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» |
| 1.1 | Удельный показатель повышения эффективности мероприятий по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» |
| 2.1 | Удельный показатель повышения эффективности мероприятий по ремонту и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования в местном бюджете |

Приложение № 2 к отчету о реализации

муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

«Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончание реализации | Начала реализации | окончание реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, - повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения; | - обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, - повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения; | - |
| Подпрограмма 2 «Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» |
| 2.1 | Текущий и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | Отсутствие финансирования в местном бюджете |
| 2.2 | Реконструкция внутрипоселковых дорог | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | Отсутствие финансирования в местном бюджете |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2023 год

Сведения

о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2023 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | План на 2023 год | Фактический объем расходов за 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения; | 31.12.2023 | 4479,5 | 4479,3 | 2206,7 | 0,0 | 2272,6 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | 31.12.2023 | 4479,5 | 4479,3 | 2206,7 | 0,0 | 2272,6 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы» «Степень соответствия запланированному уровню затрат», |  | Целевые показатели достигнуты. Уровень затрат 100%, отклонений нет | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Текущий и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров» | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Реконструкция внутрипоселковых дорог» | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы» «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | Мероприятия данной подпрограммы не запланированы | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 3 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 4479,5 | 4479,3 | 2206,7 | 0,0 | 2272,6 | 0,0 |