АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2013 г.                        № 13                               х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы комплексного благоустройства

территории муниципального образования

«Верхнеподпольненское  сельское поселение»

на 2010-2015 г.» по результатам за 2012год

В соответствии с Постановлением  Администрации Верхнеподпольненского  сельского поселения от 12.04.10 г. № 56 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Верхнеподпольненского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных программ Верхнеподпольненского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить отчет, о реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Верхнеподпольненское  сельское поселение» на 2010-2015г.», утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 19.04.2010г. № 61,  согласно приложению.

2. Разместить данное Постановление в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации – Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                 Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 29 января 2013г. № 13

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Муниципальной целевой Программы комплексного благоустройства территории муниципального образования «Верхнеподпольненское сельское поселение» на 2010 – 2015 годы»

По состоянию на 15 января 2013г.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | районный бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | районный бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1. Подпрограмма «Содержание уличного освещения и коммунальные расходы» | улучшение качества уличного освещения; | количество мероприятий | 41 | 41 | 0 | 1031,9 | 0,0 | 0,0 | 1031,9 | 0,0 | 1031,9 | 0,0 | 0,0 | 1031,9 | 0,0 | 100% |
| 2.Подпрограмма « Озеленение» | - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; | количество мероприятий | 30 | 30 | 0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 100% |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; повышение уровня эстетичности и комфортной среды проживания в населенных пунктах поселения | количество мероприятий | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 0,0 | 155% |
| ВСЕГО: |  |  | 75 | 75 | 0 | 1187,6 | 0,0 | 0,0 | 1187,6 | 0,0 | 1221,1 | 0,0 | 0,0 | 1221,1 | 0,0 | 102% |

Начальник сектора экономики и финансов   _______________   А.А. Чурсин

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ    ________________    И.Г.  Бузунова