

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2020 № 1 х. Верхнеподпольный

О проведении работ по благоустройству и

наведении санитарного порядка на

территории Верхнеподпольненского

сельского поселения на 2020 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Верхнеподпольненское сельское поселение» и требованиями «Правил благоустройства территории Верхнеподпольненского сельского поселения»

1.Утвердить план мероприятий по наведению санитарного порядка и проведению благоустройства территории Верхнеподпольненского сельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить штаб по благоустройству населенных пунктов:

Начальник штаба – Бузунова И.Г.

Члены штаба:

Пустошкина С.В.

Веремийчук Ю.В.

Кротов А.В.

Боганцова В.В.

Манченкова И.В.

3. Закрепить территории поселения в части контроля за санитарным состоянием и благоустройством за специалистами Администрации и депутатами Собрания депутатов, согласно приложения № 2 и № 3.

4. Утвердить перечень границ территорий, определенных к уборке юридическими и физическими лицами на территории Верхнеподпольненского сельского поселения, согласно приложению № 4.

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, находящихся на территории Верхнеподпольненского сельского поселения, организовать работы по наведению санитарного порядка на своих и прилегающих территориях.

6. Считать пятницу днем наведения санитарного порядка и благоустройства территории Верхнеподпольненского сельского поселения.

7. Объявить:

- с 01.03.2020 по 20.04.2020 – весенний месячник чистоты;

- 21.03.2020, 28.03.2020, 04.04.2020, 11.04.2020, 18.04.2020 – субботники.

8. В срок до 27.04.2020 всем организациям, учреждениям и населению произвести побелку деревьев на закрепленных территориях.

9. Всем предприятиям, организациям принять обязательное и активное участие в субботниках по наведению санитарного порядка.

10. В срок до 27.04.2020 всем предприятиям, организациям и учреждениям предоставить в Администрацию Верхнеподпольненского сельского поселения отчет о проведении мероприятий по наведению санитарного порядка и высадке зеленых насаждений.

11. В срок до 01.04.2020 принять меры по установке урн на своих территориях.

12. Всем предприятиям, организациям, учреждениям до 01.04.2020г. заключить договора на вывоз мусора и ТКО с региональным оператором ООО «Экоград – Н».

13. Сектору по вопросам ЖКХ провести рабочее совещание при Главе Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения с руководителями предприятий и учреждений, предпринимателями и председателями СНТ, довести данное Распоряжение и перечень определенных к уборке территорий, согласно приложению, до сведения исполнителей.

14. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Верхнеподпольненского сельского поселения, населению, являющимся собственниками или арендаторами домовладений, обеспечить исполнение настоящего Распоряжения.

15. Разместить данное Распоряжение на официальном сайте поселения.

16. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на главного специалиста Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.Г. Бузунову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения Т.Н Терских

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории  
Верхнеподпольненского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/и | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Провести обследование территории поселения на предмет оценки санитарного состояния. | январь и весь период | Бузунова И.Г. Манченкова И.В. |
| 2. | Провести рабочие встречи с руководителями хозяйств, владельцами торговых точек, директорами школ, зав. д/садом, ФАП, СДК, библиотеками по поддержанию порядка на вверенных им объектах и прилегающих к ним территориях. | февраль | Дашкова И.С. Бузунова И.Г. Манченкова И.В. |
| 3. | Довести до руководителей с/хозяйств, владельцев торговых точек, арендаторов и руководителей учреждений образования, здравоохранения и культуры информацию о границах территорий, определенных для уборки. | январь | Манченкова И.В. |
| 4. | Провести совещания с руководителями инфраструктур (по водопроводным сетям, газопроводу и отоплению), расположенных на территории Верхнеподпольненского сельского поселения по вопросу наведения санитарного порядка на охранных зонах, принадлежащих им объектах. | февраль | Бузунова И.Г.  Манченкова И.В..  Руководители ресурсоснабжающих организаций |
| 5. | Провести сходы жителей Верхнеподпольненского сельского поселения по наведению санитарного порядка возле домов, дворов, сараев, приусадебных участков. | февраль - март | Дашкова И.С.  Бузунова И.Г.  Манченкова И.В. |
| 6. | Довести требования «Правил благоустройства территории Верхнеподпольненского сельского поселения» до сведения граждан через информационные стенды, муниципальный печатный орган- газету «Местные ведомости» и официальный сайт поселения. | весь период | Дашкова И.С. Бузунова И.Г. Манченкова И.В.  Четвернина В.И. |

Приложение № 1 к Распоряжению Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 09.01.2020 № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Усилить контроль за содержанием внутрипоселковых дорог, очисткой от снега, наледи, посыпкой песком подходов к школам, д/садам, ФАП, СДК, центральной площади. | январь, февраль, декабрь | Бузунова И.Г. Руководители организаций, учреждений. |
| 8. | Контролировать выделение техники сельхозпредприятиями и индивидуальными предпринимателями, для очистки дорог в зимнее время. | январь, февраль, декабрь | Бузунова И.Г. руководители сельхозпредприятий, индивидуальные предприниматели. |
| 9. | Проводить регулярные объезды территории поселения для контроля надлежащего санитарного состояния. | еженедельно | Бузунова И.Г.  Манченкова И.В..  Четвернина В.И. |
| 10. | Активизировать работу по составлению административных протоколов за нарушение «Правил благоустройства территории Верхнеподпольненского сельского поселения». | постоянно | Дашкова И.С. Бузунова И.Г. Манченкова И.В. Четвернина В.И. |
| 11. | Подключить к работе по контролю за наведением санитарного порядка участкового инспектора и казачью дружину. | постоянно | Дашкова И.С. Крылов С.А. Стрельников С.А. |
| 12. | Поддерживать постоянную телефонную связь с хуторами поселения и ЕДДС. | постоянно | Бузунова И.Г.  Четвернина В.И. |
| 13. | Организовывать и проводить «Чистые пятницы» с привлечением руководителей хозяйств и индивидуальных предпринимателей. | еженедельно март- октябрь | Бузунова И.Г.  Руководители  организаций,  учреждений,  индивидуальные  предприниматели. |
| 14. | Организовать и провести субботники по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Верхнеподпольненского сельского поселения. | март- октябрь | Дашкова И.С.  Бузунова И.Г.  Манченкова И.В.  Руководители  организаций,  учреждений,  индивидуальные  предприниматели,  население. |
| 15. | Обеспечить подвоз материалов для побелки деревьев школьниками по  ул. Советская в х. Верхнеподпольный. | апрель | Бузунова И.Г. |
| 16. | Организовать работы по наведению санитарного порядка и благоустройству кладбищ х. Алитуб и х. Черюмкин. | март-май, сентябрь- октябрь | Бузунова И.Г.  Руководители  организаций,  учреждений,  индивидуальные  предприниматели,  население. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Поддерживать санитарный порядок на герритории кладбищ х. Черюмкин и  х. Алитуб. | постоянно | Бузунова И.Г.  Руководители  организаций,  учреждений,  индивидуальные  предприниматели,  население. |
| 18. | Контроль за содержанием в надлежащем санитарным состоянием лесополос, примыкающим к полям сельхозпредприятий и арендаторов на территории сельского поселения. | постоянно | Манченкова И.В.  Руководители  сельхозпредприятий  индивидуальные  предприниматели. |
| 19. | Поддерживать санитарный порядок на внутрипоселковых дорогах, улицах, площадях, газонах и в парках поселения. | постоянно | Бузунова И.Г.  Денежная И.В.  Руководители  организаций,  учреждений,  индивидуальные  предприниматели,  население. |
| 20. | Продолжить работу по заключению договоров с ООО «Экоград - Н» на сбор и вывоз ТКО и мусора от населения, юр.лиц и ИП. | постоянно | Бузунова И.Г. |
| 21. | Организовать наведение санитарного порядка на территории памятников погибшим воинам в х.Верхнеподпольный, х Черюмкин и  х. Алитуб. | март-май | Бузунова И.Г. Папшев А.В. |
|  | март-апрель, октябрь | Бузунова И.Г. Манченкова И.В.  Руководители организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, население. |
| 22. | Организовать и провести субботники по благоустройству и озеленению территории сельского поселения. |
| 23. | Организовать работу школьной бригады | март - октябрь | Дашкова И.С.  Папшев А.В. |
| 24. | Организовать работы по озеленению территории поселения:   * разбивка клумб; * высадка деревьев и кустарников (собственный материал) | март-май | Бузунова И.Г.  Манченкова И.В.  Руководители  организаций,  учреждений,  индивидуальные  предприниматели,  население. |
| 25. | Организовать работу по уборке водоохраной территории р.Дон | постоянно | ООО «Аксайская земля» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Организовать работу по отсыпке и грейдированию внутрипоселковых дорог. | март - октябрь | Бузунова И.Г. |
| 27. | Организовать работу по уничтожению карантинной и сорной растительности (согласно дополнительным мероприятиям). | май-октябрь | Бузунова И.Г.  Манченкова И.В.  Руководители  организаций,  учреждений,  индивидуальные  предприниматели,  население. |
| 28. | Не допускать сжигания мусора, листьев, веток на улицах, во дворах. | постоянно | Бузунова И.Г.  Манченкова И.В.  Четвернина В.И. |
| 29. | Не допускать выжигания сухой растительности на территории поселения. | постоянно | Четвернина В.И.  Манченкова И.В. |

Приложение № 2

к Распоряжению Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 09.01.2020 № 1

Перечень

территорий поселения в части контроля за санитарным состоянием и  
благоустройством, закрепленных за специалистами

Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Должность, фамилия, имя, отчество специалиста | Территория |
| 1. | Зам. Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения  Дашкова Ирина Сергеевна | х. Верхнеподпольный |
| 2. | Главный специалист сектора по вопросам ЖКХ Бузунова Ирина Григорьевна | х. Черюмкин |
| 3. | Г лавный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений  Манченкова Ирина Викторовна | х. Алитуб  х. Слава Труда |

Приложение № 3

к Распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения от 09.01.2020 № 1

Перечень

территорий поселения в части контроля за санитарным состоянием и  
благоустройством, закрепленных за депутатами Собрания депутатов  
Верхнеподпольненского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Границы округа | Ф.И.О.  депутата |
| 1 | х. Верхнеподпольный ул. Советская - дома с № 1 по № 88 (четные и нечетные номера) № 92,93,94,96. | Чурсина Инна Викторовна |
| 2 | х.Верхнеподпольный  ул.Дружбы д.1/1, д.2, д.3/1, д.4, д.5/1, д.6,д.7/1 | Николаенко Андрей Викторович |
| 3 | х. Верхнеподпольный.   * ул. Советская - дома №№ 90/1, 97,99,118,120;   - ул. Дружбы - дома с № 5 по № 73 (четные и нечетные номера);   * ул. Школьная дом № 8. х. Черюмкин.   -ул. Молодежная -дома № № 49,53   * ул. Центральная - дома № № 97,99,101,103 | Бабенкова Оксана Сергеевна |
| 4 | х.Верхнеподпольный  ул. Зеленая -дома с № 2 по №83 (четные и нечетные номера)  - ул. Советская - дома с № 98 по № 116 (по четной стороне). | Киреева Инна Маликовна |
| 5 | х.Верхнеподпольный  ул. Школьная - дома №№ 9,10,11,12,13,14. | Смаглеева Людмила Анатольевна |
| 6 | х.Черюмкин  ул. Набережная - дома с № 1 по № 28, № 30;   * ул. Центральная - дома с № 67/4 по № 95(нечетная сторона). * пер. Юбилейный - дома №№ 1,2,3,4, 5 * ул. Молодежная - дома № № 33,35, 37,39,41. | Кротов Андрей Викторович |
| 7 | х.Черюмкин  - ул. Центральная - дома с № 1 по № 67 (по нечетной стороне), с № 2 по № 92 (по четной стороне);  -ул. Молодежная- дома с № 45 по №47 (нечетная сторона) дома №50,51,54,55 | Боганцова Валентина Васильевна |
| 8 | х.Черюмкин  -ул. Молодежная - дома с № 1 по 31 (по нечетной стороне), с № 2 по № 48 (по четной стороне);  - ул. Садовая - дома № № 5,6; | Пустошкина Светлана Викторовна |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | х.Алитуб  ул.Набережная-дома№№29,296 с №31 по№42. | Аралкина Ирина Алексеевна |
| 10 | х.Слава Труда  х. Верхнеподпольный.  - ул. Дружбы -№ .22 по ,28 (четная сторона);  ул. Мира; ул. Новая. | Веренич Геннадий Владимирович |
|  | | |

Приложение № 4

к Распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения от 09.01.2020 № 1

Перечень границ территорий, определенных к уборке юридическими и физическими лицами

на территории Верхнеподпольненского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, адрес, телефон | Должность, фамилия,  имя, отчество  руководителя | Территория |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ООО «Аксайская Земля» 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный,  ул. Школьная 1  тел. 34-6-41 | Генеральный директор  Головин Алексей Валерьевич | Территория всех производственных участков, включая прилегающую территорию до примыкающей проезжей части улицы или переулка, в пределах границ санитарно – защитной зоны, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  Защитные лесополосы, прилегающие ко всем полям ООО «Аксайская Земля». |
| 2. | ООО «Естественный отбор» 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный,  ул. Школьная 1  тел. 34-6-41 | Генеральный директор  Фирсова Елена Павловна | Территория всех производственных участков, включая прилегающую территорию до примыкающей проезжей части улицы или переулка, в пределах границ санитарно – защитной зоны, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 3. | ООО «Терминал» 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный,  ул. Школьная 1  тел. 34-6-42 | Директор  Топчиев  Вячеслав Геннадьевич | Территория всех производственных участков, включая прилегающую водоохранную санитарную территорию до примыкающей проезжей части дороги, в пределах границ санитарно – защитной зоны, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 4. | СПК «Колхоз Донской» 346706 Ростовская область, Аксайский район,  х. Черюмкин,  ул. Центральная 67  тел. 28-8-46 | Председатель  Кротов Георгий  Анатольевич | Территория всех производственных участков, включая прилегающую территорию до примыкающей проезжей части улицы или переулка, в пределах границ санитарно – защитной зоны, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  Защитные лесополосы, прилегающие ко всем полям СПК «Колхоз Донской». |
| 5. | Производственный участок «Зерноградский» (НС-2) 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный,  ул. Зеленая 1. | Директор Производственного участка «Зерноградский»  Обруч Александр Анатольевич | Территория всех производственных участков, включая прилегающую территорию до примыкающей проезжей части улицы или переулка, в пределах границ санитарно – защитной зоны, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 6. | МБДОУ д/с № 28 «Рябинушка» 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный,  ул. Школьная 2,  тел. 34-6-75 | Заведующая  Еременко Дина Сергеевна | Дворовая территория и прилегающая территория по периметру на расстоянии 15м. |
| 7. | МБОУ СОШ  х. Верхнеподпольный, 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный, ул. Школьная 3, тел. 34-6-91 | Директор  Папшев Александр  Васильевич | Двор школы и прилегающая территория. Стадион, спортплощадка и прилегающая к ним территория. Территория памятников в  х. Верхнеподпольный и  х. Черюмкин и прилегающие к ним территории. |
| 8. | МБДОУ д/с № 29 «Черемушка» х. Черюмкин,  ул. Центральная 67/4, тел. 28-8-39 | Заведующая  Аниканова Лариса  Владимировна | Дворовая территория и прилегающая территория по периметру на расстоянии 15м.  Территория в радиусе 5м, прилегающая к пожарному водоему. |
| 9. | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК» 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный, ул. Школьная 1, тел. 34-6-68  х. Черюмкин,  ул. Центральная 67/3  тел. 28-8-88  х. Алитуб, ул. Луговая 1 | Директор  Хандов Эдуард  Викторович  Кабарухин Олег  Викторович  Непрокина Наталья  Николаевна | Прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 м. Сквер возле СДК.  Прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 м. Сквер возле СДК.  Прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 м. Территория памятника участникам ВОВ. |
| 10. | МБУК ААР МЦБ им.Шолохова Верхнеподпольненский отдел 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Верхнеподпольный,  ул. Школьная 1, тел. 34-6-82 | Заведующая  Печереева Валентина  Георгиевна | Прилегающие территории до примыкающей проезжей части улицы или переулка. Клумба возле административного здания в х.Верхнеподпольный, |
| 11. | МБУК ААР МЦБ им.Шолохова Черюмкинский отдел 346716 Ростовская область, Аксайский район,  х. Черюмкин, ул. Центральная 67/3 тел. 28-8-88 | Заведующая Каргалова Елена Анатольевна | Прилегающие территории до примыкающей проезжей части улицы или переулка. |
| 12. | ФАП  х. Верхнеподпольный,  ул. Школьная 1, тел. 34-6-37  х. Черюмкин,  пер. Юбилейный 4/2  х. Алитуб, ул. Российская 22/2 | Заведующие  Морозова Инна Григорьевна  Свирякина Ольга Геннадьевна | Прилегающая территория в радиусе 10 м.  Прилегающая территория до проезжей части ул. Молодежной и пер. Юбилейный.  Прилегающая территория в радиусе 10 м. |
| 13. | ОСО, х. Верхнеподпольный, ул. Школьная 1 | Заведующая  Боганцова Валентина  Васильевна | Территории обслуживаемых пенсионеров. |
| 14. | МБУПП ЖКХ г. Аксая, котельная № 12  х. Верхнеподпольный,  ул. Советская  тел. 34-6-19 | Мастер  Бабкин Михаил  Николаевич | Территория производственных участков, включая прилегающую территорию до примыкающей проезжей части улицы или переулка, в пределах границ санитарно – защитной зоны установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 15. | ООО «Ольгинский КООП магазина №67»,  х. Верхнеподпольный,  ул. Советская 85  ООО «Ольгинский КООП магазина №78», х. Слава Труда, ул. Славянская | Директор  Куклин Андрей  Николаевич | Прилегающая территория по периметру на расстоянии 15м,  Прилегающая территория по периметру на расстоянии 15м, |
| 16. | ИП Бондаренко,  х. Верхнеподпольный,  ул. Советская | Руководитель  Бондаренко  Владимир Александрович | Дворовая и прилегающая территории по периметру на расстоянии 15м. |
| 17. | Магазины предпринимателей:  х. Верхнеподпольный,  ул. Советская 110  х.Черюмкин,  ул.Центральная 60  х. Верхнеподпольный,  ул. Советская 89/1  х. Верхнеподпольный,  ул. Дружбы 1/2  х.Верхнеподпольный,  ул. Советская 91а  х. Черюмкин, ул. Центральная 67/1  х.Алитуб, пер.Колодезный 4 | Предприниматели:  Лихолетова Татьяна  Николаева  Рунова Любовь  Степановна  Егощенкова Наталья Владимировна  Новиков Андрей  Александрович  Леонова Вера  Касьянова | Прилегающие территории до примыкающей проезжей части улицы или переулка. |
| 18. | АЗС х. Слава Труда,  ул. Дорожная 1 | Руководитель  Севастьянов Сергей Юрьевич | Территория заправки, включая прилегающую территорию до примыкающей проезжей части улицы или переулка, в пределах границ санитарно – защитной зоны установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 19. | Кафе в х. Слава Труда | Руководитель  Шпортенко Александр  Дмитриевич | Прилегающая территория до примыкающей проезжей части улицы или переулка. |
| 20. | ИП Шеремет х.Верхнеподпольный, ул.Школьная 4 | Шеремет Наталья  Владимировна | Прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 м. |
| 21. | Население |  | Дворовые и прилегающие к ним территории |