

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.01.2020 № 8 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2019 год

 В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015г. № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

 1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2019г., утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 79, согласно приложению.

 2. Разместить данное Распоряжение в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения Т.Н. Терских

 Приложение к Распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 17.01.2020 № 8

Отчет

 по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения; | Х | 1110,0 | 343,2 | 0,0 | 766,8 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | 31.12.2019 | 1110,0 | 343,2 | 0,0 | 766,8 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения я | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Текущий и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения |  обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Реконструкция внутрипоселковых дорог» |  |  обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 3 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 1110,0 | 343,2 | 0,0 | 766,8 | 0,0 |