

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2024 № 49 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Содержание, ремонт и реконструкция

внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 79, согласно приложению.

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (verhnepodpolnenskoe-sp.ru).

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 05.07.2024 № 49

Отчет

по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Содержание, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | План на  2024 год | Фактический объем расходов за 1 полугодие 2024 года  (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения; | 31.12.2024 | 1935,7 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | 31.12.2024 | 1935,7 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения я | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Текущий и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Реконструкция внутрипоселковых дорог» |  | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания,  повышение уровня безопасности дорожного движения, благодаря улучшению качества дорожного покрытия внутрипоселковых дорог на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Мероприятия данной подпрограммы не запланированы | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 3 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 1935,7 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |