АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.04.2025                                                  № 28                            х. Верхнеподпольный

Об утверждении графика работы комиссии,

по оценке обеспечения готовности и графика

промывки и гидравлических испытаний системы отопления

объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в отношении которых проводится ежегодная проверка обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Верхнеподпольненского сельского поселения в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

1. Утвердить график работы комиссии, по оценке обеспечения готовности (приложение № 1) и график промывки и гидравлических испытаний системы отопления (приложение № 2) объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в отношении которых проводится ежегодная проверка обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Верхнеподпольненского сельского поселения в осенне-зимний период 2025-2026 годов, согласно приложениям.

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://verhnepodpolnenskoesp.ru/).

3. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника сектора по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения  –

И.Г. Бузунову.

Глава Администрации
Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                       И.С. Дашкова

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения

от 21.04.2025 № 28

График работы комиссии,

по оценке обеспечения готовности объектов – потребителей тепловой

энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются

теплосетевыми организациями, к отопительному периоду на территории

Верхнеподпольненского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта |  | График работы комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Верхнеподпольненского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Централизованные тепловые сети | Собственные источники теплоснабжения |  |
| 1 | Администрация Верхнеподпольненского с/п |  | 21 июля – 19 августа |
| 2 | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК»: СДК х. Верхнеподпольный |  | 21 июля – 19 августа |
| 3 |  | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК»: СДК х.Черюмкин (газовый котел) | 1 июля – 31 июля |
| 4 |  | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК»: СК х.Алитуб (газовый котел) | 1 июля – 31 июля |
| 5 |  | МБДОУ № 28 «Рябинушка» (газовый котел) | 1 июля – 31 июля |
| 6 |  | МБДОУ д/сад № 29 «Черемушка» (газовый котел) | 1 июля – 31 июля |
| 7 | МБОУ СОШ х.Верхнеподпольный |  | 21 июля – 19 августа |
| 8 | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района: ФАП х.Верхнеподпольный |  | 21 июля – 19 августа |
| 9 |  | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района: ФАП х.Черюмкин (газовый котел) | 1 июля – 31 июля |
| 10 |  | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района: ФАП х.Алитуб (электрический котел) | 1 июля – 31 июля |
| 11 | Жилищный фонд х.Верхнеподпольный: - ул.Дружбы № 6; |  | 21 июля – 19 августа |
| 12 | - ул.Школьная № 8; |  | 21 июля – 19 августа |
| 13 | - ул.Школьная № 11; |  | 21 июля – 19 августа |
| 14 | - ул.Школьная № 12; |  | 21 июля – 19 августа |
| 15 | - ул.Школьная № 13; |  | 21 июля – 19 августа |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения

от 21.04.2025 № 28

ГРАФИК

Промывки и гидравлических испытаний системы отопления объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в отношении которых проводится ежегодная проверка обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Верхнеподпольненского сельского поселения

| № п\п | Наименование объекта | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
| социально-значимые объекты |  |  |
| 1 | Администрация Верхнеподпольненского с/п | с 1 июля до 14 июля |
| 2 | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК»: СДК х. Верхнеподпольный; | с 1 июля до 14 июля |
| 3 | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК»: СДК х. Черюмкин | с 1 июля до 14 июля |
| 4 | МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК»: СК х. Алитуб | с 1 июля до 14 июля |
| 5 | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района: ФАП х. Верхнеподпольный | с 1 июля до 14 июля |
| 6 | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района: ФАП х. Черюмкин | с 1 июля до 14 июля |
| 7 | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района: ФАП х. Алитуб | с 1 июля до 14 июля |
| 8 | МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный | с 1 июля до 14 июля |
| 9 | МБДОУ д/сад № 29 «Черемушка» | с 1 июля до 14 июля |
| 10 | МБДОУ д/сад № 28 «Рябинушка» | с 1 июля до 14 июля |
| многоквартирный жилищный фонд |  |  |
| 11 | МКД по ул.Дружбы № 6, х. Верхнеподпольный; | с 1 июля до 14 июля |
| 12 | МКД по ул.Школьная № 8, х. Верхнеподпольный; | с 1 июля до 14 июля |
| 13 | МКД по ул.Школьная № 11, х. Верхнеподпольный; | с 1 июля до 14 июля |
| 14 | МКД по ул.Школьная № 12, х. Верхнеподпольный; | с 1 июля до 14 июля |
| 15 | МКД по ул.Школьная № 13, х. Верхнеподпольный; | с 1 июля до 14 июля |