

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2023 № 63 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Комплексное благоустройство территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 №77, согласно приложению.

2. Разместить данное распоряжение в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 30.08.2023 № 63

Отчет

по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | План  на 2023 год | Объем расходов за 1 полугодие 2023 года  (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание зелёных насаждений» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт уличного освещения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения  Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | X | 1927,4 | 787,83 | 0,0 | 0,0 | 787,83 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие1«Содержание уличного освещения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения и оплата коммунальных расходов | 31.12.2023 | 496,1 | 160,61 | 0,0 | 0,0 | 160,61 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Оплата коммунальных расходов» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | оплата коммунальных расходов | 31.12.2023 | 1431,3 | 627,22 | 0,0 | 0,0 | 627,22 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения  Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | Х | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений,  Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2023 | 3537,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Обращение с животными без владельцев | сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2023 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2. Реализация инициативного проекта «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу:  Ростовская область, Аксайский район, х. Черюмкин,  ул. Центральная, земельный участок № 8б» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | благоустройство территории | 01.10.2023 | 1769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3. Реализация инициативного проекта «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу:  х. Верхнеподпольный, улица Школьная земельный участок № 1 а» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | благоустройство территории | 01.10.2023 | 1687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | 31.12.2023 | 469,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | 31.12.2023 | 469,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 5934,5 | 887,83 | 0,0 | 0,0 | 887,83 | 0,0 |